莆田市城厢区建设工程大气污染防治

专项整治工作方案

为全面落实《莆田市城厢区人民政府办公室关于印发莆田市城厢区大气污染防治专项整治行动方案的通知》（莆城政办〔2017〕9号）、《莆田市住房和城乡建设局关于印发莆田市建设工程大气污染防治专项整治工作方案的通知》（莆建质安〔2017〕2号），提升环境空气质量，现结合工作实际，制定本工作方案。

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，紧密结合大气污染防治目标要求和行业实际，精心部署，强化实施，明确职责任务，加强联动配合，以狠抓房屋建筑、市政基础设施工程和预拌混凝土搅拌站、园林绿化、道路维护修缮、地下管线等工程的扬尘防治工作为重点，举全局之力开展大气污染防治工作，为打造宜居港城、建设美丽莆田做出应有贡献。

二、组织领导

为加强组织领导，统筹协调专项整治工作，确保大气污染防治专项整治工作扎实有效开展，特成立城厢区建设工程大气污染防治专项整治行动工作领导小组。

组  长：黄志汉（区住建局局长）

副组长：林建东（区住建局副局长）

李晓忠（区住建局副局长）

魏   芳（区住建局副局长）

徐一鸣（区住建局聘用业务顾问）

陈  麟（区住建局总工程师室负责人）

陈永光（原东海镇挂职副镇长）

成  员：杨欣民（区住建局公用事业股股长）

郑劲松（区住建局房地产股股长）

陈启新（区建设工程质安站站长）

陈凯峰（区房屋征收办负责人）

领导小组下设办公室，办公室主任：陈永光（兼），成员：黄志隆、曾剑丹，办公电话：2693860。

三、工作步骤

（一）动员部署阶段（2017月2月10日—2月28日）

1、召开区住建局大气污染防治工作部署会议，安排部署工作。各责任单位按照职责分工，结合实际，于2月20日前对全区在建工程、混凝土搅拌站、市政园林进行全面摸底排查，针对项目的情况制定完善的整改措施。

2、做好施工工地现场、混凝土搅拌站扬尘治理排查工作。实行“分片包干、责任到人”的管理模式，做到监管不留死角、不留空白。督促各施工单位制定扬尘污染防治方案，制定防治目标，落实措施、落实责任人、落实治理时限，切实做好防治准备工作。

3、深入动员，广泛宣传。一是层层动员。通过召开动员会议、加大大气污染防治工作宣传力度，使全系统干部职工充分认识此项工作的必要性和紧迫性。二是搭建载体。充分发挥局网站、宣传栏、电子屏等载体作用，及时宣传有关措施以及大气污染防治工作进展情况。三是营造氛围。积极开展大气污染防治宣传活动，在房屋建筑工地、混凝土搅拌站等大气污染防治重点单位开展丰富多彩、形式多样的宣传活动，努力营造良好的舆论氛围和治理环境。

（二）集中整治阶段（2017年3月1日—2017年5月30日）

1、按照大气污染防治工作总体要求综合整治扬尘污染,各开发企业和施工单位是此次整治的责任主体，重点对建筑工地、混凝土搅拌站、市政园林施工等方面加大监管力度，力争达到“四个100%”（施工现场100%围挡、工地沙土100%覆盖、工地主要路面100%硬化、出工地运输车辆和渣土车100%冲净）。

2、实行网格化管理。重点对房屋市政施工现场、混凝土搅拌站等进行全方位、无缝隙管理。停工日期超过3个月以上的建筑工地，裸露地面应当覆盖。裸置3个月以上的土方，应当采取临时绿化措施。对各类建筑工地进行不定期的巡查，一经发现未达到要求的工地，立即责令停工整改。对治理措施不力、整改不到位的施工单位予以通报批评。

3、遏制施工工地扬尘污染。城区建筑施工现场要严格做到围挡作业、场地硬化、土方及粉状材料覆盖或固化、现场和施工楼层垃圾及时洒水清运、渣土封闭运输、车辆冲洗外出。

（三）总结阶段（2017年6月1日—6月30日）

继续深入开展全区建筑行业扬尘治理专项行动，巩固防治成果，认真总结专项行动取得的成效与不足，分析问题和总结经验。在总结整治工作的基础上，进一步针对存在的问题，建立完善住建系统大气污染防治工作长效机制，为我局今后的大气污染防治工作提供有力保障。

四、工作任务

（一）房屋市政施工现场扬尘治理

工作目标：加强全区房屋市政施工现场扬尘管控和指导，2017年3月底前，城区内所有建筑工地要达到《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定（试行）》标准要求，防治扬尘污染。所有施工工地实行分包责任制，专人负责，建立台账。充分调动企业自觉开展绿色施工、文明施工的积极性，使全区建筑工程施工现场扬尘得到有效控制。

责任单位：局工程股、区质安站

（二）混凝土搅拌站扬尘治理

工作目标：按照《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）、《福建省预拌混凝土绿色生产管理规程》（DBJ/T13-151-2012）要求，加大混凝土搅拌站扬尘治理，做到干散料入仓、入棚或建设挡风墙加固定喷淋设施，设置符合标准和规范的运输车辆冲洗设备和排水设施。

责任单位：局工程股、区质安站、区散装水泥发展管理办

五、工作要求

（一）施工现场扬尘治理

1、施工现场及在建工程必须封闭围挡，确保坚固、稳定、整洁、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

2、工程施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设。

3、施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施;洗车台安排专人负责，明确责任，落实到人;运输车辆必须在除泥、冲洗干净，经检查、登记后方可出场;工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

4、施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。

5、施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗撒。加强雨天土方运输管理，严禁车体带泥上路。

6、施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。

7、施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。

8、施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

9、施工现场进行基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业，应当采取喷雾或湿作业等方式进行降尘。遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除。

10、施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备。

11、建筑垃圾处置应当经过核准，运输车辆进出工地应逐车登记，运输应当采用密闭式运输车辆，严禁“滴撒漏”、乱倾倒等行为。

（二）混凝土搅拌站综合整治

1、混凝土生产企业的搅拌系统必须封闭降尘，粉料筒仓必须有除尘装置，做到干散料入仓、入棚或建设挡风墙加固定喷淋设施。

2、石子料仓（上料口）三面封闭，并在顶部安装自动喷淋设施，防止铲车上料时产生的粉尘污染环境。

3、料场内粗细骨料使用遮阳布全部进行覆盖，并按产地、种类和规格分别堆放，做到整齐有序；砂石料场应分区，三面砌墙封闭；料场前场地及时进行洒水清扫，杜绝粉尘飞扬。

六、保障措施

（一）加强领导，落实责任。一是层层分解大气污染防治目标任务，明确时间节点，责任到人，各专项工作组要根据职责分工制定具体工作方案，强力推进，保证此项工作切实落到实处。二是密切配合。各专项工作组按照“统一领导，协调配合”的原则，积极配合领导小组，做到令行禁止，步调一致，确保大气污染防治工作全面完成。

（二）定期督导，及时反馈。一是建立定期督促检查制度。成立小组，负责全面督促检查大气污染防治工作，分别由局领导带队，对全区建设工程大气污染防治工作进行督促检查。领导小组办公室定期对督促检查结果进行梳理汇总。二是建立联系会议制度。领导小组每月召开一次联系会议，根据工作情况，总结上阶段工作进度，安排部署下阶段工作重点，有效推进大气污染防治工作。三是建立信息反馈制度。各工作组要及时向局领导小组反馈大气污染防治工作动态情况，从2017年2月开始，各牵头责任单位，每月底前要将工作进展情况书面报领导小组办公室。四是建立专报制度。定期印发大气污染防治工作进展情况简报，上报区大气污染防治工作领导小组及区委、区政府分管领导。