附件1：

莆田第一中学配电房工程建设实施方案

| 实施方案 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | 莆田第一中学 |  |
| 建设时间 | 拟安排2015年4月 |  |
| 工程名称 | 莆田第一中学配电房建设工程 |  |
| 工程量 | 详见附件2 |  |
| 实施理由 | 变压器增容，满足正常用电需要 |  |
| 规格及要求 | 水泥：PO32.5R及PO42.5R，品牌为: 广平岩城、建福、三德（华润）； 砂采用：淡水中粗砂； 钢筋（含Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢）：首钢、三钢； 铝合金门窗：辽宁忠旺、南平闽铝、三源铝材； 屋面防水材料：福州铜浪（SBS系列）、壳牌、永铭牌； 钢质防火门：泉州福发、“王力”牌、“盼盼”牌； 内墙涂料：“三棵树”、“立邦”、多乐士； 外墙通体砖（45*195）：七彩外墙砖、腾达外墙砖、协盛外墙砖。 |  |
| 招标方式 | 在莆田一中网站、莆田市发展服务中心借用平台发布招标公告，在校内向社会公开招标，以抽签方式确定中标单位。 |  |
| 招标原则 | 组成学校招标领导小组，由分管副校长、党委书记、工会主席、总务处主任、副主任、后勤工作人员等组成招标领导小组。招标前经学校行政会集体研究讨论，报教育行政主管部门及市纪委监察局驻市教育局纪检组监察室备案，并在莆田一中网站、莆田市发展服务中心借用平台发布招标公告，在校内向社会公开招标。 |  |
| 预算价及最高限价 | 预算价：226049元，下浮率12%，下浮后为198923.12元 最高限价：198923.12元 |  |
| 工程验收 | 工程竣工后，按合同规定及招标文件要求进行严格验收，按实际工程量结算。 |  |
| 支付货款 | 工程竣工验收合格后凭投标人的正式税务发票在一星期内转账支付货款的95%，余款的5%作为保证金，在保修期满一年后付清。 |  |

莆田第一中学

2015年3月30日