莆田市畜禽养殖污染防治“十三五”规划

莆田市环境保护局

莆田市农业局

2017年12月

目  录

前　言	1

第一章  现状与问题	3

一、工作回顾	3

二、畜禽养殖污染防治存在的问题	9

三、畜禽养殖污染治理面临的压力	11

第二章  指导思想、原则与目标	13

一、指导思想	13

二、基本原则	13

三、规划编制的主要依据	14

四、规划范围和年限	19

五、规划目标	19

第三章  主要任务	21

一、强化畜禽养殖污染源头控制	21

二、推动畜禽养殖转型升级，促进畜禽养殖与环境保护协调发展	23

三、大力推广废弃物综合利用	24

四、全面推进病死猪无害化处理	26

五、开展畜禽养殖污染技术研究、示范和推广	28

六、推行污染第三方治理模式	29

七、加强畜禽养殖污染监督性监测	30

八、加强畜禽养殖监管执法	30

九、推进畜禽养殖场环境监管信息化	32

十、总体进度安排	32

第四章  保障措施	34

一、加强组织领导	 34

二、强化部门联动	34

三、健全管理制度	35

四、健全投入机制	36

五、完善保障机制	37

六、加大宣传保障	37

附件1	39

附件2	43

# 前　言

为贯彻落实《福建省人民政府关于加强重点流域水环境综合整治的意见》（闽政〔2009〕16号）精神，进一步改善流域水环境质量，保护流域水生态环境，我市自2009年开始，在全市范围内持续开展畜禽养殖污染整治，先后制定出台了《莆田市畜禽禁养区及禁建区划定方案》（莆政综〔2010〕48号）和《莆田市人民政府关于公布畜禽养殖禁养区、禁建区、可养区的通知》（莆政综〔2011〕125号），将畜禽养殖禁养区、禁建区和可养区细化到村。经过7年的努力，全市违法违规畜禽养殖场在2015年底全面完成治理，畜禽养殖污染水环境问题得到有效控制，流域水质明显好转。

2016年以来，随着畜禽养殖业逐步回暖，受经济效益驱使，农村违规畜禽养殖场如雨后春笋般复建，“反弹复建”畜禽养殖场屡禁不止，我市畜禽养殖污染整治工作重心由“拆除关闭”转移到“长效管理”。为进一步做好我市畜禽养殖污染防治长效管理工作，强化重点养殖区域监管，推进畜禽养殖废弃物综合利用，实现畜牧业的可持续发展，根据福建省环保厅、福建省农业厅联合出台的《福建省畜禽养殖污染防治“十三五”规划》（闽环保然〔2017〕1号）相关要求，我市专门编制了《莆田市畜禽养殖污染防治“十三五”规划》（以下简称《规划》），用于指导我市“十三五”期间的畜禽养殖污染防治工作。

《规划》在充分分析我市畜禽养殖污染现状和存在问题的基础上，以“源头控制、合理布局、因地制宜、强化监管”为原则，以总量减排和提升长效管理能力水平为主要手段，提出畜禽养殖污染防治的主要目标，从优化畜禽养殖产业布局、推进畜禽养殖产业转型升级，强化畜禽养殖业污染整治、建立长效管理机制等方面提出措施和分阶段任务，促进我市畜禽养殖业健康可持续发展。

# 第一章  现状与问题

## 一、工作回顾

（一）养殖总量控制情况

2009-2015年期间，我市共投入资金约4亿元，共拆除关闭畜禽养殖场30349家、面积962.70万平米，其中畜场24278家（拆除13360家,关闭10918家）、面积527.37万平米（拆除332.29万平米,关闭195.08万平米），禽场6071家（拆除3763家,关闭2308家）、面积435.33万平米（拆除227.54万平米,关闭207.79万平米）。2015年所有要求关闭拆除的已基本关闭拆除到位。

根据农业部门统计，截至2016年底，全市共有规模生猪养殖场有145家，已完成标准化改造138家，合计年存栏量32.4807万头，年出栏量59.9113万头；禽类养殖场96家，合计年存栏量253.9295万羽，年出栏量1174.6273万羽。各县（区）畜禽养殖现状见表1-1和图1-1、1-2。畜禽养殖总量的控制上低于莆田市畜牧业养殖“十三五”规划要求和省政府下达的养殖总量要求，还有部分养殖发展空间。

表1-1  各县（区）畜禽养殖统计表

| 县区 名称 | 生猪（头/年） |  | 禽类（羽/年） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 肉鸭、蛋鸭 |  | 肉鸡 |  | 蛋鸡 |  |
|  | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 |
| 城厢区 | 34220 | 60875 | 737000 | 1361000 | 424800 | 833000 | 84000 | 109000 |
| 涵江区 | 35800 | 59335 | 17345 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荔城区 | 58660 | 105500 | 263000 | 96448 | 22000 | 45000 | 0 | 0 |
| 秀屿区 | 107242 | 195263 | 624150 | 7477500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙游县 | 88885 | 178140 | 367000 | 324325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 324807 | 599113 | 2008495 | 10759273 | 446800 | 878000 | 84000 | 109000 |

图1-1 各县（区）生猪养殖量占比

图1-2 各县（区）禽类养殖量占比

### （二）养殖规模控制情况

2009年以来，我市出台了多个文件规定禁建区和可养区内符合以下3个条件的畜禽养殖场方可保留，否则一律予以拆除关闭：（1）养猪场常年存栏不低于1000头，养禽场常年存栏不低于20000羽；（2）符合环评条件的；（3）畜禽养殖场的废水处理应符合莆政综〔2011〕127号文件的处理办法，做到达标排放。通过多年的整治，莆田市生猪养殖规模年存栏250头以上达100%，符合省里的规模化要求，但离莆田市的规模化要求生猪年存栏1000头以上的规模化率只有82.5%，全市还有25家养殖场规模在1000头以下。禽类年存栏不低于20000羽的规模化程度还只达到66%，单场的畜禽养殖规模有待提高。

### （三）养殖布局变化情况

“十二五”以来，鉴于我市临港工业发展和农村城镇化进程加快，畜禽养殖用地趋紧，饮用水源地及重点流域环境污染问题日益突出，市政府根据各地实际环境容量情况，于2010年4月和2011年7月分别颁布实施了《莆田市畜禽禁养区及禁建区划定方案》和《关于公布畜禽养殖禁养区、禁建区及可养区的通知》（莆政综〔2011〕125号），这2 个文件对全市畜禽养殖的空间布局进行了全面的规划调整。

根据三区的划定，我市对城厢区、荔城区生猪饲养进行总量压缩，对涵江区、秀屿区生猪年出栏量进行总量限制，对仙游县生猪出栏量适当增加，对湄洲湾北岸、湄洲岛全面禁止规模化畜禽养殖。全市生猪养殖主要分布在仙游县和秀屿区，也就是山区和沿海，荔城、涵江、城厢养殖量比较少；禽类养殖主要分布在城厢区的灵川、东海2个镇，占了全市近一半的禽类养殖量，其次为秀屿、仙游、荔城，涵江禽类养殖量很少（见图1-1、1-2）。

### （四）畜禽养殖污染防治情况

2009年至今，我市在全市范围内持续加大畜禽养殖污染防治工作力度，取得了显著的成效，全市不符合环保法律法规的畜禽养殖场基本取缔到位，规模畜禽养殖场标准化改造基本完成，畜禽生态养殖模式全面推广，畜禽养殖污染得到有效控制。但是，部分县（区）仍存在养殖场反弹复建、畜禽养殖废弃物资源化利用水平不够高、长效管理机制不健全等突出问题。

### （五）病死猪无害化处理情况

市政府每年安排专项资金，对公共无害化处理设施建设（化尸窖建设每口补助10万）、无害化处理场（点）监控配备（每场点补助1万）、公共无害化设施运转等进行补助。2013年以来，市财政已先后下达无害化项目补助经费合计629万元，指导支持县（区）、乡（镇）养殖场等全面完善无害化设施设备建设及管理。

保留规模生猪养殖场全部建有化尸窖、发酵场或无害化处理机等配套设施，对本场产生的病死生猪实行就地处理；针对零星散养户和突发应急处置的病死猪，则以乡镇为单位，由政府补助投资兴建公共无害化设施，作为公益性、区域性无害化处理场所。目前，全市已建成覆盖全市范围的容积100m3以上公共化尸窖55口，发酵场2个，对散养畜禽推行统一收集、集中处理；同时，市财政已补助全市合计136个无害化处理场（点）安装了无害化处理视频监控，对无害化处理过程24小时摄像并存档2年备查，近90%的规模猪场实行视频记录和纸质档案对应，规模猪场无害化处理监控体系基本形成。

### （六）各县区畜禽养殖污染物产生和排放情况

1.畜禽粪尿产污系数

畜禽养殖粪尿产生量与畜禽种类、养殖方式、周期和饲养管理水平等因素相关。参考《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》，莆田市畜禽养殖粪、尿及COD、NH3-N污染物产生系数取值具体见表1-2。

表1-2  畜禽养殖业产污系数分析（按存栏）

| 污染物产污系数 | 生猪 | 家禽 |
| --- | --- | --- |
| COD(kg/头·天) | 0.24 | 0.01 |
| NH3-N(kg/头·天) | 0.008 | 0.0003 |
| 粪便(kg/头·天) | 1.25 | 0.15 |
| 尿液(kg/头·天) | 2.5 | / |

2.畜禽养殖污染物去除率

根据统计资料，不同畜禽种类COD、NH3-N平均去除率详见表1-3。

表1-3  不同种类畜禽污染物去除率

| 畜禽种类 | 生猪规模场 | 家禽规模场 |
| --- | --- | --- |
| COD去除率(%) | 87.7 | 94.3 |
| NH3-N 去除率(%) | 52.6 | 82.4 |

3.畜禽养殖污染物产生及排放情况

（1）不同种类畜禽养殖污染物产生及排放量

根据莆田市目前的畜禽养殖量、污染物产生系数及去除率计算目前全市的畜禽养殖污染物产生量及排放量。

经计算，全市畜禽养殖粪便总量为28.72万吨/年，尿液29.64万吨/年，COD、NH3-N 产生总量分别为37721.5吨/年和1226.5吨/年，COD、NH3-N 排放总量分别为4028.0吨/年和498.5吨/年。全市畜禽养殖污染物产生及排放情况详见表1-4。

表1-4莆田市各畜禽养殖品种污染物年产生量与排放量

| 畜禽种类 |  | 生猪 | 家禽 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪便（万吨/年） |  | 14.82 | 13.9 | 28.72 |
| 尿液（万吨/年） |  | 29.64 | 0 | 29.64 |
| COD | 产生量（吨/年） | 28453.1 | 9268.4 | 37721.5 |
|  | 排放量（吨/年） | 3499.7 | 528.3 | 4028.0 |
| NH3-N | 产生量（吨/年） | 948.4 | 278.1 | 1226.5 |
|  | 排放量（吨/年） | 449.6 | 48.9 | 498.5 |

### （七）畜禽养殖监管情况

我市自2009年以来，已连续9年持续开展畜禽养殖污染整治，2010年市政府制定出台了《莆田市畜禽禁养区及禁建区划定方案》和《莆田市畜牧业集约化发展规划》（莆政综〔2010〕48号）、《关于规范畜禽养殖管理的实施意见》（莆政综〔2010〕49号）。为了把畜禽养殖禁养区、禁建区和可养区细化到村，我市于2011年又制定出台了《莆田市人民政府关于公布畜禽养殖禁养区、禁建区、可养区的通知》（莆政综〔2011〕125号）。为了扶持畜禽养殖标准化规模养殖污染治理，市政府又制定出台了《莆田市人民政府关于扶持畜禽养殖标准化规模养殖的意见》（莆政综〔2011〕127号），同时规定了畜禽养殖场保留的3个条件。莆田市人民政府为了进一步加强畜禽养殖污染防治工作，从2011年到2016年每年均出台畜禽养殖污染整治工作方案等规章制度，省政府也对莆田市政府下达了2015-2018年生猪养殖污染防治的目标责任书。

截至2015年12月，我市已基本完成畜禽养殖污染整治任务。2016年，我市畜禽养殖污染整治工作重心由“拆除关闭”转移到“长效管理”，通过建立健全管理机制、加强部门联动、加大经费投入、强化巡查执法、落实责任追究等措施，抑制畜禽养殖“反弹复建”；2016年又有部分养殖场反弹复建，全市共拆除关闭“反弹复建”畜禽养殖场155家，面积约7万平米。2017上半年全市又开展了“反弹复建”畜禽养殖场专项整治行动，共拆除关闭“反弹复建”畜禽养殖场（户）1389家，削减生猪约16.42万头，削减家禽15.89万羽。

## 二、畜禽养殖污染防治存在的问题

近十年来，我市通过流域污染整治、农村环境综合整治等整治措施，特别是畜禽养殖限总量、限规模、限区域（三区的划定）等对畜禽养殖进行了分级规范管理，关闭了一大批小型畜禽养殖场，畜禽养殖总量大幅下降，其中规模化养殖比例逐步提高，规模养殖场标准化升级改造基本完成，畜禽养殖污染整治取得显著成效。但是畜禽养殖点多面广、布局分散、法律法规不健全等问题，导致畜禽养殖污染治理难度大，污染问题依然严重，一定程度影响了木兰溪、萩芦溪两大流域及部分小流域水质的提升。主要存在以下几个方面问题：

（一）规模化：畜禽类养殖门槛低，未全部达我市要求的年存栏生猪1000头、禽类20000羽以上的养殖规模，规模以上的养殖场占比生猪82.5%、禽类66%，要提高单场的养殖规模。

（二）养殖种类：受饮食习惯影响，食草类的、污染较小的牛羊等养殖量很少，要提高这类畜禽的养殖量。污染较小的禽类近年受禽流感的影响，养殖量也相对较小。

（三）反弹复建：随着畜禽养殖行情的好转，规模以下畜禽养殖场“反弹复建”现象时有发生。

（四）个别养殖业主责任意识不强：个别养殖业主环保意识、责任意识淡薄，养殖场治污设施不正常运行，污水偷排漏排和超标排放情况仍然存在。

（五）规章制度不健全，部门联动不足

目前全市畜禽养殖污染管理系统基础薄弱，各级各部门合力有待加强，数据共享平台尚未建立，对畜禽养殖动态难以实时跟踪。此外，因养殖场选址的特殊性，大部分位置较偏远，监管部门对点多、面广、偏远的畜禽养殖污染监管难度大，不同县（区）在养殖监管上存在不平衡，无法满足现代农业规模化畜禽养殖场发展与环境质量持续提高的要求。为此，我市仍需在体制机制、管理措施等方面加强创新。

《建设项目环境影响登记表备案管理办法》（环境保护部令第41号）要求自2017年1月1日起，登记表只是备案，不需要审批。自2017年1月1日以来，备案的生猪养殖量增加近一半，环保部门从法律法规上对生猪养殖总量已难以控制。

表1-5  2016年现状及2017年1月-11月新备案畜禽养殖情况表

|  | 生猪（万头） |  | 禽类（万羽） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年存栏量 | 年出栏量 | 年存栏量 | 年出栏量 |
| 2016年现状 | 32.5 | 59.9 | 253.9 | 1174.6 |
| 2017年1月-11月新备案 | 15.1 | 28.9 | 141.4 | 275.2 |
| 合计 | 47.6 | 88.8 | 268.3 | 1446.8 |

（六）畜禽养殖空间布局不合理

现有的规模畜禽养殖场虽然全部处于非禁养区内，但有些养殖场采用模式二“猪-沼-果”的废弃物处置方式，存在配备的农田、经济林面积不够，无法完全消纳污水，导致污水超量排放，影响流域水质。另外，养殖场选址时没有根据环境容量考虑分布各个养殖场，造成局部流域可能集中布设太多的养殖场，使流域的水质负荷过重。

## 三、畜禽养殖污染治理面临的压力

### （一）环境质量的压力

2015年4月，中共中央、国务院印发的《关于加快推进生态文明建设的意见》明确提出：“环境质量只能更好、不能变坏作为地方各级政府环保责任红线”。我市水环境质量虽然总体保持良好，但仍存在优质水比例偏低、小流域污染问题突出、环境容量不足等问题，而畜禽养殖污染是我市境内小流域和农村面源的主要污染源之一。要实现水环境质量持续改善的目标，畜禽养殖污染防治工作任重道远。

### （二）生态环境保护与民生的压力

畜禽养殖业的发展在第一产业中具有重要地位和作用。发展好畜禽养殖业对保障我市市民的“菜篮子”、充实农民兄弟的“钱袋子”，提升城乡居民幸福指数具有十分重要的意义。如何做好畜禽养殖污染防治工作，既注重污染防治，又不能对畜禽养殖一刀切，既提升环境质量又要保证民生所需，将对污染防治工作的科学性、合理性提出了更高的要求。

# 第二章  指导思想、原则与目标

## 一、指导思想

认真贯彻《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规，按照“无害化、资源化、减量化、生态化”的要求，结合区域水环境容量测算分析结果，以保障区域生态环境安全为核心、以改善水环境质量和促进畜牧业健康持续发展为目标，促进畜禽养殖产业转型升级，以提高畜禽养殖废弃物资源化利用水平和主要污染物减排为主线，大力推行生态养殖，加大畜禽养殖污染执法监管力度，构建畜禽养殖污染处理设施及资源化综合利用长效运行机制，切实改善区域环境质量，促进现代生态循环农业发展。

## 二、基本原则

科学规划，统筹兼顾。统筹环境保护与畜禽养殖业发展的关系，严格执行畜牧业发展规划，科学引导产业提升整合，对全市畜禽养殖规模和污染物排放总量进行总量控制。

预防为主，利用优先。从产业布局、环境准入、生产过程监管等环节，实现畜禽养殖污染“源头”预防和过程控制。在养殖模式选取、生产管理措施制定方面，将畜禽养殖废弃物综合利用放在优先位置。

因地制宜，突出重点。充分考虑畜禽养殖污染防治工作的复杂性，对不同区域、不同养殖规模的畜禽养殖单元区别对待，提出差异化管控措施，提高防治成效。

多方联动，合力推进。建立环保、农业、水利、水库管理处及属地政府等多部门协调联动机制，形成“政府牵头、部门协作，分级管理、齐抓共管”的工作合力；同时，加大畜禽养殖污染防治投入，建立政府、企业、社会多元化投入机制，共同推进畜禽养殖污染防治工作。

## 三、规划编制的主要依据

### （一）相关法律、法规、规章

1.《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月；

2.《中华人民共和国畜牧法》（2015年修正），2015年5月；

3.《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月；

4.《中华人民共和国动物防疫法》，2008年1月；

5.《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月；

6.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月；

7.《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院第643号令），2014年1月；

8.《畜禽养殖污染防治管理办法》，2001年3月；

9.《福建省环境保护条例（修订）》，2012年3月；

10.《福建省畜禽养殖污染防治管理办法实施细则》，2002年5月；

11.《福建省流域水环境保护条例》，2012年2月；

12.《福建省农业生态环境保护条例（2010年修正本）》，2010年9月。

### （二）相关政策及规范性文件

1.《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月；

2.《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号），2010年10月；

3.《畜禽养殖场（小区）环境监察工作指南（试行）》（环办〔2010〕84号），2010年6月；

4.《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），2016年11月；

5.《农业部关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》（农科教发〔2015〕1号），2015年4月；

6.《环境保护部 农业部关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体〔2016〕144号，2016年10月），(新环发〔2017〕7号,2017年3月)；

7.《环境保护部 农业部 住房城乡建设部关于印发〈培育发展农业面源污染治理、农村污水垃圾处理市场主体方案〉的通知》（环规财函〔2016〕195号）；

8.《环境保护部 农业部办公厅关于印发〈畜禽养殖禁养区划定技术指南〉的通知》（环办水体〔2016〕99号）；

9.《环境保护部 农业部 财政部<关于进一步加强畜禽养殖主要污染物总量减排工作的通知>》（环发〔2013〕2号）；

10.《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号），2014年10月；

11.《福建省人民政府关于印发水污染防治行动计划工作方案的通知》（闽政〔2015〕26 号），2015年6月；

12.《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》（闽政〔2016〕45号）；

13.《福建省人民政府关于加强重点流域水环境综合整治的意见》（闽政〔2009〕16号）；

14.《福建省人民政府办公厅关于规范生猪养殖业管理的通知》（闽政办〔2013〕141号）；

15.《福建省人民政府关于进一步加强重要流域保护管理切实保障水安全的若干意见》（闽政〔2009〕16号）；

16.《福建省人民政府关于进一步加强生猪养殖面源污染防治工作六条措施的通知》闽政〔2014〕44号；

17.《福建省政府办公厅关于贯彻落实生猪面源污染防治工作六条措施的实施意见》(闽政办〔2014〕158号)，2014年12月；

18.《福建省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》（闽政办〔2015〕5号），2015年1月；

19.《福建省人民政府关于印发福建省小流域及农村水环境整治计划（2016-2020年）的通知》（闽政办〔2016〕29号）；

20.《福建省农业厅 福建省环保厅关于加快推进生猪养殖污染防治工作的通知》（闽农牧〔2016〕38号）；

21.《福建省农业厅 福建省环保厅关于印发2016年小流域农业面源污染防治工作方案的通知》（闽农牧〔2016〕139号）；

22.《福建省环保厅关于进一步加强畜禽养殖污染防治统一监督管理工作的通知》（闽农牧〔2016〕139号）；

23.《莆田市人民政府关于公布畜禽养殖禁养区、禁建区及可养区的通知》（莆政综〔2011〕125号），2011年7月；

24.莆田市人民政府关于扶持畜禽标准化规模养殖的意见（莆政综〔2011〕127号），2011年7月；

25.莆田市人民政府关于扶持畜禽标准化规模养殖意见的补充通知（莆政综〔2013〕146号），2013年10月；

26.《莆田市人民政府办公室关于贯彻落实进一步加强生猪养殖面源污染防治工作六条措施的通知》（莆政办〔2015〕38号），2015年3月；

27.自2011年到2016年的《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市畜禽养殖污染整治工作方案的通知》（莆政办〔2011〕93号，2011年1月），（莆政办〔2012〕32号，2011年3月），（莆政办〔2013〕36号，2013年3月），（莆政办〔2014〕27号，2014年3月），（莆政办〔2015〕49号，2015年4月），（莆政办〔2016〕92号，2016年5月）；

28.《莆田市人民政府关于印发莆田市水污染防治行动计划工作方案的通知》（莆政综〔2015〕128号），2015年12月；

29.《莆田市人民政府关于印发莆田市小流域及农村水环境整治计划（2016-2020年）的通知》（莆政综〔2016〕156号），2016年12月；

30.2015-2018年莆田市生猪养殖污染防治目标责任书，2015年4月；

31.《莆田市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》（莆政办〔2015〕54号），2015年5月；

32.《莆田市人民政府办公室关于进一步完善畜禽养殖污染防治长效管理机制的通知》（莆政办〔2017〕142号），2017年9月；

33.《莆田市人民政府关于印发莆田市土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（莆政综〔2017〕26号），2017年3月；

34.各个县区相关文件。

### （三）相关规划、规范

1.《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》（农计发〔2015〕145号），2015年5月；

2.《农业突出环境问题治理规划（2015-2018年）》（国发〔2015〕17号），2015年4月；

3.《福建省畜禽养殖污染防治“十三五”规划》 (闽环保然〔2017〕1号) ，2017年1月；

4.莆田市农业局关于印发《莆田市畜牧业发展“十三五”规划》的通知（莆农综〔2016〕327号），2016年12月；

5.《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）,2002年3月；

6.《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）,2009年9月；

7.《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）,2012年11月；

8.《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），2013年7月。

## 四、规划范围和年限

规划范围为莆田市仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、北岸经济开发区和湄洲岛。

规划基准年为2016年，规划时限为2017年至2020年。

## 五、规划目标

### （一）畜禽养殖总量控制目标

根据《莆田市人民政府办公室关于进一步完善畜禽养殖污染防治长效管理机制的通知》（莆政办〔2017〕142号），到2020年，生猪年出栏量控制在100万头以内。

根据莆田市农业局关于印发《莆田市畜牧业发展“十三五”规划》的通知（莆农综〔2016〕327号），至2020年，生猪年饲养量控制在160万头左右，年出栏量控制在100万头以内，家禽年饲养量控制在3100万羽，年出栏量控制在2500万羽以内。

综上，本规划畜禽养殖总量控制目标如下：生猪年饲养量控制在160万头左右，年出栏量控制在100万头以内，家禽年饲养量控制在3100万羽，年出栏量控制在2500万羽以内。

### （二）畜禽养殖污染防治目标

1.产业结构调整

莆田市已于2011年划定禁养区、禁建区和可养区，但还有个别地方的畜禽养殖场布局的不够合理，部分小流域承受畜禽养殖排放的污染物压力过大，造成恶臭水体，应对养殖产业布局进行调整，对2011年划定的三区进行调整。

逐步对畜禽养殖场进行标准化改造，2017年底前，全面完成拟保留生猪养殖场的标准化改造，实现零排放或达标排放；到2020年，畜禽养殖布局更为合理、结构优化。

### 2.污染治理水平

按照“减量化、无害化、资源化”原则，以保障生态环境安全为核心，强化重点养殖区域监管，推广畜禽养殖废弃物综合利用，到2020年，全市规模畜禽养殖场配套建设废弃物治理设施比例达到100%，畜禽养殖废弃物综合利用率达到90%以上。

至2020年，畜禽养殖环境监管和污染防治技术支撑能力明显提升，严重危害生态环境和群众健康的突出畜禽养殖污染问题得到基本解决。

至2020年，无害化处理场（点）全部安装无害化处理视频监控，规模猪场无害化处理监控体系全部形成，全市全面实现病死猪无害化处理。

### （三）流域水质目标

到2018年，直接汇入木兰溪、萩芦溪主干流及一级支流、直接入海的枫慈溪和沧溪等小流域消除劣Ⅴ类水体，省级考核的重点整治小流域消除劣Ⅴ类水体。到2020年，全市小流域水质达到或优于Ⅲ类水质的比例在90%以上，乡镇级集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类水质的比例达100%。

# 第三章  主要任务

鉴于我市5个县（区）均列入《福建省畜禽养殖污染防治“十三五”规划》的畜禽养殖“重点防治区域”，需要在禁养区划定、总量控制、畜禽养殖废弃物利用、水质监测和环境执法和监管信息化等6个方面从严要求，结合本市的畜禽养殖污染现状和存在问题分析，以及“十三五”期间的规划目标，本规划着重推进以下9个方面任务：

## 一、强化畜禽养殖污染源头控制

### （一）规划先行，合理布局养殖区

在国家《畜禽养殖禁养区划定技术指南》的基础上，农业部门应根据环境容量对2011年划定的三区进行从严调整，适当扩大划定范围，将重点生态功能区、生态环境敏感区、脆弱区纳入畜禽养殖禁养区范围。

禁养区内禁止养殖畜禽，一经发现应立即取缔；禁建区内禁止新建、改建（标准化改造除外）、扩建畜禽养殖场，现有规模畜禽养殖场须达标排放或零排放；可养区内新建、扩建和改建畜禽养殖场（小区）要符合环境准入条件，统筹考虑环境承载能力和畜禽养殖污染防治要求，合理选址，坚持生态先行，实施源头管控，优化空间布局。

在畜禽养殖的布局上荔城区、城厢区主要以北高、灵川、东海等乡镇为主；涵江区、秀屿区主要以江口、东峤、笏石、埭头、平海等乡镇为主；仙游县主要以园庄、榜头、度尾、大济等山区乡镇为主，最终实现畜禽需求量与环境保护间的平衡发展。各县（区）可根据辖区内具体环境情况对畜禽养殖布局进行进一步规划调整。

### （二）严格落实畜禽养殖企业“环境准入”

坚持源头管控，严格落实环境影响评价制度，各县（区）要认真按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，实行环评报告书的审批和环评登记表的备案管理，落实环保“三同时”及环境保护设施验收制度。

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，需编制环评报告书，应根据畜禽养殖特点、环境承载能力及周边需肥情况，以废弃物综合利用为防治污染的主要途径，重点论证项目选址和养殖规模的合理性、污染防治措施的可行性和经济性，提高污染防治水平。

鉴于2017年1月1日起，年出栏5000头以下的生猪养殖场实行网上自行备案制度，不再经环保部门审批，仅备案不到一年，我市生猪现有存栏量同比2016年增加近一半。各县（区）要严格把关，重点加强新备案畜禽养殖场的监管，根据环境准入、环境承载能力和畜禽养殖污染防治要求等条件对新备案的畜禽养殖场进行管理，不符合条件应予以取缔，符合条件的养殖场（小区）纳入环保日常监管范围（见附件一、二）。

### （三）强化畜禽养殖总量控制

各县（区）要严格按照市里下达的畜禽养殖出栏控制数控制生猪养殖总量，做强家禽产业，加快草食畜牧发展。自年出栏5000头以下的生猪养殖场采用备案制以来，环保部门从法律法规上对生猪养殖总量已难以控制，农业部门要按照农业部门的法律法规、畜牧业养殖“十三五”规划和市里下达的养殖总量要求对生猪养殖进行控制。

## 二、推动畜禽养殖转型升级，促进畜禽养殖与环境保护协调发展

### （一）优化畜牧业产业结构

2015年全市猪肉产量占肉蛋奶总产量的57.79%，禽肉产量占19.42%，蛋产量占13.88%，奶产量占8.16%，牛、羊、兔肉产量仅占0.58%。畜牧业结构仍以重污染型生猪产业为主，较轻污染的家禽比重不高，牛、羊、兔肉比重太低。在畜禽养殖品种上，要严格控制生猪养殖总量，鼓励发展牛、羊、兔、鸡等对环境影响较小的特色精品牧业，家禽规模养殖比重要逐年提高。

根据《莆田市畜牧业发展“十三五”规划》，至2020年，禽肉、牛羊兔肉产量占肉类总产量达到30%，规模饲养提供的畜禽产品占85%，生猪出栏率超过140%。形成规模化和标准化养殖、区域化布局、集约化生产、企业化管理、社会化服务的生产经营格局。

### （二）提高畜禽规模化养殖比重

在生猪养殖方面，鼓励大型养殖企业发展，逐步淘汰污染治理能力有限的中小型企业，做大做强需求养殖种业，逐年提高全市规模养殖比重。至2020年，全市肉禽规模化达100%，蛋禽达到100%，生猪达到90%，肉牛、肉羊达到50%，奶牛达到90%，兔达到100%。

## 三、大力推广废弃物综合利用

### （一）推行清洁养殖，实现废弃物减量化

各县（区）要改变过去畜禽养殖污染防治以末端治理为主的模式，优先考虑畜禽养殖废弃物减量化和资源化利用。以减量化为核心，在“干清粪+漏缝地板”养殖方式的基础上推行畜禽粪便、尿液综合利用和处理的模式，从源头控制污染物的产生。同时，各县（区）要根据沿海和山区不同区域的地形地貌以及不同种类畜禽养殖的特点，突出环境保护和循环经济建设，因地制宜发展生态环保养殖模式，加快推进配套环保设施建设，采用行之有效的减量化、无害化、资源化技术处理措施，实施养殖全过程综合治理。

我市生猪养殖污水处理模式主要分为5种：一是污水进城市管网模式（模式一）；二是养殖污染物全消纳模式（模式二），即污水经减量化处理和沼气发酵后，沼液全部采用管网输送用作种植业肥料，实现零排放的环保目标；三是厌氧加好氧达标治理模式（模式三），即养殖污染物经减量化处理和沼气发酵后，沼液再进行好氧曝气至达标后排放；四是室外生物垫料消纳模式（模式四），即污染物经减量化处理和沼气发酵后，粪渣及沼液全部输送至室外垫料床消纳，实现零排放的环保目标；五是室内生物垫料消纳模式（模式五），即粪便尿液直接排到发酵床上消纳，实现零排放的环保目标。根据莆田市各县（区）可养区划定的地理位置，目前，全市较成功推广应用模式二、四两种模式，有足够土地消纳的仙游县和涵江区山区采用模式二的较多，其他养殖场大部分采用模式四。对于周边流域水环境还有足够容量和足够土地消纳污水的县区，可以推广使用模式二；对于环境容量不足、没有土地消纳的县区，可以推广使用模式四零排放。

### （二）加强农牧对接合理利用畜禽养殖废弃物

我市现有规模畜禽养殖场污水处理主要采用模式二（约占了44%），该模式沼液沼渣的综合利用要以就地就近为原则，以农村能源和农用有机肥为主要使用方向，积极倡导“种养结合、以地定畜”理念，以沼气发酵-沼液沼渣还田、堆肥、生产有机肥等方式为主，推广农牧结合、种养平衡模式，因地制宜发展生态养殖。规模化养殖场应结合养殖场的养殖规模、粪污收集方式、周边自然地理条件等因素选取畜禽废弃物处理处置及资源化利用模式，优先对种植规模较大的区域，试点推行农牧结合的污染治理模式。土地的消纳，农作物的种植要以多种果树、蔬菜等作物不同季节轮作的方式，保障有足够的土地消纳回田的沼液沼渣。如果土地消纳回田量未能满足废弃物处置方式模式二，应通过控制养殖规模或者改变废弃物处置方式，不得超总量排放。

### （三）推进畜禽养殖废弃物工业化利用

鼓励养殖场生产有机肥。引导畜禽养殖户利用畜禽养殖粪便为原料进行商品有机肥生产，鼓励规模化畜禽养殖场配套建设以畜禽养殖粪便为原料的有机肥厂。

建立区域型有机肥生产企业。推进第三方治理模式，大力扶持有机肥生产企业，推进畜禽养殖企业与地区有机肥生产企业签署定向协议，建立补偿机制。同时，加大政府补贴力度，逐步提高有机肥的产量，扶持一批规模较大、效益较好、示范带动能力较强、影响力较大的有机肥生产企业，逐步提高畜禽养殖废物综合利用水平。

### （四）推进畜禽养殖场标准化建设

新建、改建、扩建规模畜禽养殖场（小区）要实行雨污分流、粪便污水资源化利用。现有规模化畜禽养殖场要根据养殖规模和污染防治需要，进行标准化升级改造，配套建设废弃物综合利用设施，对已实施标准化升级改造的养殖场加强跟踪服务，定期开展“回头看”。2017年底前，全面完成保留规模生猪养殖场的标准化升级改造，实现零排放或达标排放。

### （五）加快推进区域污染治理设施建设

积极推进畜禽养殖污染治理公共基础设施建设，在养殖小区等养殖密度较大的区域，通过完善污水收集管网、建设集中式大型沼气池、有机肥厂等公共基础设施，扩大废弃物收集范围，将养殖密集区、养殖小区的废弃物集中进行处理。

## 四、全面推进病死猪无害化处理

根据《福建省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》（闽政办〔2015〕5号）和《莆田市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》（莆政办〔2015〕54号）的精神，建立健全病死畜禽无害化处理机制。

### （一）强化推进无害化收集处理体系建设

强化生产经营者主体责任，落实好属地管理责任。各县（区）要根据2020年本辖区畜禽养殖规模、疫病发生和畜禽死亡等情况，统筹规划和合理布局病死畜禽无害化收集处理体系，组织建设覆盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理场所，处理场所的设计处理能力应高于日常病死畜禽处理量。所有规模养殖场（小区）、养殖专业合作社、定点屠宰厂（场）都必须配套与养殖或屠宰规模相适应的病死畜禽无害化处理设施，对其产生的病死畜禽及其产品就地处理。建立针对散养病死畜禽的公益性、区域性专业集中无害化处理场所，畜禽可养乡（镇）以及木兰溪、萩芦溪主干流流经的乡镇政府（街道办事处）必须建设病死畜禽无害化集中处理公共设施，并要创造条件在养殖村设立病死畜禽集中收集站（点），安排专人负责，配备必要的运输工具，集中处理。

积极推广化制法、高温法等既能实现无害化处理又能资源化利用的工艺技术，不得随意处置。支持、鼓励和推动病死畜禽无害化处理第三方治理。

### （二）完善无害化处理监管体系

强化监管队伍建设，健全协调联动机制，加大执法打击力度。依法严厉打击随意抛弃病死畜禽、屠宰、加工制售病死畜禽产品等违法犯罪行为。

完善监管工作措施。支持引导畜禽规模养殖场、集中无害化处理场等安装视频监控设备，对无害化处理过程进行录像、存档，发挥“电子警察”的作用。进一步畅通监督举报渠道，充分发基层组织的作用，鼓励群众和媒体对抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工制售病死畜禽等违法行为进行监督和举报。

## 五、开展畜禽养殖污染技术研究、示范和推广

### （一）强化技术指导与服务

各县（区）要充分发挥农业、环保部门技术优势，强化生猪养殖污染防治技术的研发与转化，对养殖模式与污染治理技术加强指导和培训，大力推广微生物发酵床、干式清粪法、漏缝地面、固液分离、高效厌氧发酵、有机肥生产、湿地好氧处理设施等技术，积极探索“养治分离”等治理模式，规范和指导环保设施建设、运行，推动养殖场转变生产方式、资源利用方式和管理方式，重点打造一批资源节约、环境友好的现代养殖企业。

农业部门应积极构建科研成果转化和推广平台，以平台推动技术的交流和提升，并及时发布畜禽养殖污染防治技术信息，促进成果的转化。开展畜禽养殖污染防治科技下乡活动，推动畜禽养殖场的“一对一”技术帮扶。各县（区）要加强畜禽养殖污染防治专家和技术人员队伍建设，定期组织专家咨询、技术人员培训等活动。

### （二）开展畜禽养殖相关技术研究

通过对我市现有畜禽养殖污染防治技术进行调查研究，筛选推广“用得起、懂得用、管得好”的畜禽养殖污染防治实用技术。重点研究包括高效除磷脱氮畜禽养殖废水处理技术，“三园+沼气工程+畜禽养殖”模式，异位发酵床技术，沼液高值利用技术、高温高浓度混合原料发酵工艺、沼气提纯技术、高效堆肥技术、废弃物中的有毒有害物质（重金属、抗生素等）脱除技术、多楼层养殖节地技术、废弃物利用环境风险防控技术等畜禽养殖使用技术。

重点研究不同类型土地的单位面积废水消纳量、畜禽粪污承受量、畜禽粪污养分负荷量等，以及饲料中微量元素（如铜、锌等）添加剂以粪便的形式释放到环境后对土地环境质量的累积影响等。

### （三）推广先进技术，发挥典型示范带动作用

鼓励、扶持规模生猪养殖企业发展废弃物资源化综合利用、零排放技术。重点扶持建设莆田市鸿达牧业有限公司现代生猪产业园、智慧园项目建设，对接美丽莆田绿色产业行动，形成从饲料加工、生猪养殖、信息化及物联网技术、食品加工、生物发电到有机肥生产的“产、供、销”一体化现代农业产业园区，推动产业园“三产”融合。加快推进现代农业发展，鼓励天怡（福建）现代农业发展有限公司、莆田市鸿达牧业有限公司等规模生猪养殖企业发展生态养殖，加快推进温氏公司建设智能环保禽舍，实行大棚养禽，实现有效利用土地资源，缓解环保压力，促进标准化配套技术提高。

## 六、推行污染第三方治理模式

在严格落实畜禽养殖场(户)污染治理企业主体责任和政府监管责任的前提下，积极推进畜禽养殖污染第三方治理，引导社会资本参与畜禽养殖污染治理和废弃物综合利用。鼓励有条件的养殖区域，采用环境绩效合同服务等方式引入第三方治理。政府通过规范养殖企业和第三方治理企业合作关系，合理制定治理标准、内容及补助费用分成，培育良好的畜禽养殖第三方治理市场，提升区域畜禽养殖污染治理专业化水平。

## 七、加强畜禽养殖污染监督性监测

### （一）完善监测体系

持续完善畜禽养殖污染监测体系，强化监督性监测，各级环保部门要将纳入国家、省、市重点监控并向水体排放污水的规模化畜禽养殖场列入日常监测监管范围；对列入畜禽养殖重点防治区域内的小流域开展水质监测，在各小流域交接断面及重点区域交界断面加密水质监测点位，全面开展水质监测和提升工作。

### （二）提升监测能力

提升畜禽养殖业环境监测能力，配备必要的监测仪器设备，加强监测技术人员培训，全面提高专业监测工作水平。分规模在畜禽养殖场（小区）逐步推行污水排放在线监测、固体废弃物设施视频监控等管理方式。同时，通过补助、配套资金等措施，鼓励规模化畜禽养殖企业安装水质在线自动监测设施，并与环保部门污染源在线监测监控系统联网。

## 八、加强畜禽养殖监管执法

### （一）落实畜禽养殖企业主体责任

畜禽规模养殖场、养殖专业户是畜禽养殖污染防治的责任主体，县（区）环保部门要督促养殖业主依法依规报批环境影响评价报告书或备案环境影响登记表，建设污染防治配套设施并保持正常运行；县（区）农业部门要严格把关动物防疫条件，落实《动物防疫法》第十九条关于饲养场（养殖小区）的管理要求，督促养殖业主严格按照《病死畜禽无害化处理制度》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《兽药管理条例》等养殖技术规范要求进行安全生产，严格投入品使用，规范养殖档案和疫病防控记录，实行可追溯制度。

### （二）采取多样化执法监管方式打击违法行为

将畜禽养殖污染防治与我市的“河长制”相结合形成畜禽养殖网格化监管，建立重心下移、力量下沉的网格化监管格局，建立县（区）、镇（乡）、村（居）三级畜禽养殖污染网格化巡查网络，完善“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的网格化环境监管体系，确保在第一时间发现、第一时间制止、第一时间查处违法养殖和污染环境行为，严防畜禽养殖污染向流域支流源头蔓延。

通过多部门联动、专项检查和日常监察等多种形式的监管方式加大对畜禽养殖污染的日常监督和执法管理，将畜禽养殖场（小区）及其废弃物综合处理利用设施建设、运行和污染物排放情况，纳入常态化环境监督管理体系，并将日常监管情况及时向相关部门通报。对违反环境影响评价、排污许可证和环保“三同时”等制度、擅自停运污染防治设施、无证排污、超标排污、违法建设排污口等环境违法行为要依法严肃查处；对在禁养区内违规建设养殖场（小区），要提请政府坚决予以关闭拆除；对畜禽养殖污染问题严重，存在的环境违法行为长期未整改的规模化畜禽养殖场（小区）要进行挂牌督办，责令限期整改。定期开展多部门联动的畜禽养殖检查，防止畜禽养殖回潮，对可养区范围内不具备改造条件或改造不达标的养殖场予以关闭拆除，对畜禽养殖场非法占用林地、耕地，违反乡村规划，随意抛弃病死猪、加工病死猪等各类违法行为，依法严厉打击。

## 九、推进畜禽养殖场环境监管信息化

督促畜禽养殖场（小区）建立健全畜禽养殖污染防治台账制度。加快推进畜禽养殖场环境监管信息化建设，探索建立畜禽养殖污染防治信息化管理平台。将养殖场详细地址及面积、养殖种类和数量、所在区域（流域）环境敏感目标、污染防治设施建设与运行、废弃物（包括粪便、沼渣、沼液和垫料等）处置利用情况等纳入信息化管理平台。

## 十、总体进度安排

### （一）全面推进阶段（2017年）

全面完成全市范围内存栏1000头以下未提出改造方案或改造后仍不能达标排放的畜禽养殖场（户）的关闭拆除扫尾工作。全面完成可养区内畜禽规模养殖场标准化改造任务，全市畜禽规模养殖场基本实现达标排放或零排放。

### （二）巩固提升阶段（2018-2020年）

在巩固前期污染防治成果的基础上，提升畜禽养殖业污染防治水平。开展成效评估，因畜禽整治不到位导致区域水环境质量不能达标的县区，应针对性提出污染整治提升方案和整改时间表。对已建成但运行不稳定，工艺落后或处置效率不高的废弃物综合利用设施、治污设施，实施提标升级改造。力争2020年前，省控重点小流域达到市政府下达的水质目标要求。

# 第四章  保障措施

## 一、加强组织领导

将畜禽养殖污染防治工作列入各级党政领导生态环境保护目标责任书考核内容，落实养殖面源污染防治属地管理责任，实行分级负责，各级党政主要领导作为防治工作第一责任人，对本辖区畜禽养殖污染整治工作负总责。各县（区）要成立畜禽养殖污染防治工作领导小组，加强组织领导，健全工作机制，层层落实责任，及时制定出台畜禽养殖污染防治的具体工作方案，按时完成畜禽养殖场（户）关闭拆除、标准化改造、病死畜禽无害化处理等工作，对发现的“反弹复建”畜禽养殖场予以取缔。

## 二、强化部门联动

各县（区）要积极建立农业、环保、公安、国土、林业、住建、水利等部门分工协作机制，按照各自职责,抓好工作落实，形成防治工作合力，建立重心下移、力量下沉的畜禽养殖污染防治监管服务体系。

环保部门负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理，对新建、改建、扩建规模畜禽养殖场实施环评审批和竣工环保验收（备案）；加强对畜禽养殖环境污染的监测，依法查处规模畜禽养殖场污染环境违法行为；会同市农业局开展畜禽养殖污染防治情况的监督检查。

农业部门负责牵头做好畜禽养殖污染防治工作，指导监督各地落实畜禽养殖总量控制；负责畜禽养殖先进技术的推广应用和废弃物综合利用的指导和服务，负责指导养殖业主对染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物进行深埋、化制、焚烧等无害化处理；受理畜禽养殖项目并进行养殖备案；会同环保部门开展畜禽养殖污染防治情况的监督检查。

公安、食药监、农业、环保等部门要加强协调联动，依法查处抛弃、代购、贩卖、屠宰病死畜禽和加工、制售、经营病死畜禽产品等违法行为。国土、林业等部门按照相应职责严厉查处涉及违法占地的养殖场。水利部门负责农村饮水安全工程、水源保护区、水源周边畜禽养殖的巡查，会同属地政府和相关部门依法查处破坏水源或者影响水源水质的违法行为。

财政部门负责统筹保障畜禽养殖污染防治所需各项财政资金，及时落实财政配套资金。

发改部门做好养殖场项目备案审批工作，国土部门负责畜禽养殖场用地审批工作，林业部门负责畜禽养殖场占用林地审核工作。

## 三、健全管理制度

落实工作任务分工。各级政府及有关部门要将畜禽养殖污染防治工作纳入重要议事日程，对规划确定的目标指标、主要任务等，分解落实到各乡镇（街道）、养殖场，制定年度实施计划，加大资金、政策支持力度，保障机构、经费和人员，逐项落实工作任务，确保各项工作顺利开展，落实到位。

强化日常环境监管。将畜禽养殖污染纳入日常环境检查工作范围，督促规模畜禽养殖场依法进行环境影响评价，落实环保“三同时”制度，建设并正常运行配套的污染防治设施。对可养区规模以下、未能做到达标排放的养殖场，应提请当地政府予以关闭拆除；对未办理环评审批手续、未落实环保“三同时”制度、污染防治设施未正常运行、污染物超标排放的规模化畜禽养殖场，应依法取缔，防止畜禽养殖污染。

完善督查问责机制。各县（区）要建立畜禽养殖面源污染防治考核制度和责任追究制度，对畜禽养殖面源污染防治年度目标和重点任务完成情况开展监督检查和年度考核，对目标任务完成好的相关乡（镇、街道）和部门，予以通报表彰；对工作不落实严重影响进度的相关乡（镇、街道）和部门，实施约谈、挂牌督办、取消评先等措施。

## 四、健全投入机制

落实企业责任，鼓励多元投入。通过现有环保和涉农财政资金渠道，逐步加大对畜禽养殖污染防治的投入，充分运用税收、信贷、价格等经济手段，吸引地方和社会资金投入畜禽养殖污染防治。优先制定和实施针对废弃物减量化和资源化利用、污染治理设施建设和运营，以及畜禽养殖污染第三方治理等方面的优惠和扶持措施。通过扩宽资金渠道，加强资金整合，逐步完善政府、企业、社会多元化投入机制。

强化资金管理，落实财政补助政策。对未取得排污许可证、养殖备案、动物防疫条件合格证、种畜禽生产经营许可证等相关手续的畜禽养殖场，不予资金支持和政策扶持。严格执行畜禽养殖污染防治专项资金管理政策规定，做到专款专用、先验后奖，严格支出管理，接受审计监督，确保补助资金落实到场，并发挥生态环境效益。对养殖环节病死猪无害化处理补助需经当地政府指定的人员确认后，方可对养殖者和集中无害化处理者给予补贴。

## 五、完善保障机制

加大转产就业扶持力度。各县（区）要出台相应扶持政策，积极引导和推进生猪养殖场（户）转产就业。坚持就地转产和外出创业（就业）相结合，尤其要鼓励外出创业；坚持帮大和扶小相结合，尤其要帮助小户转产创业；坚持转产转业和困难救助相结合，妥善解决无劳动能力的困难养殖户的基本生活保障；坚持重点突出和以点带面相结合，鼓励和扶持导向性、示范性项目建设。各地要充分挖掘潜力，多措并举，通过简化审批、用地支持、税费减免、金融支持、库区政策覆盖、分类帮扶等方式，切实加大转产就业扶持力度。

实施财税支持。生产经营有机肥的享受税收、补贴等方面的优惠，购买使用有机肥的享受不低于化肥的资金补贴等优惠政策，畜禽养殖污染防治设施运行用电执行农业用电价格，制定沼气享受新能源优惠政策，沼气发电多余电量上网并享受上网电价优惠政策。生猪规模养殖场配套建设以猪粪为原料的有机肥厂，优先安排厂房建设用地指标，配套建设的非硬化原料堆放场和发酵场用地按设施农业用地管理，免办理农用地转用审批手续，免收企业建安费。

## 六、加大宣传保障

强化新闻媒体和社会公众对畜禽养殖污染防治的知情权、参与权和监督权。充分利用广播、电视、报纸、网络、新媒体等途径，加强畜禽养殖污染防治的科学普及、舆论宣传、技术推广和教育活动；加强行业协会的组织、协调和宣传作用。加大环保举报热线“12369”宣传力度，及时受理群众举报，并及时核实、处理和反馈。提高全民环保意识，以形成政府引导、业主自律、群众监督的良好氛围，推动畜禽养殖业与环境保护协调发展。

# 附件1

莆田市2017年1月-11月新备案的生猪养殖场名单

| 序号 | 县区 名称 | 乡镇 | 街村 | 企业名称 | 年存栏量（头） | 年出栏量（头） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涵江区 | 江口镇 | 顶坡村 | 莆田市优利可农牧发展有限公司 | 5600 | 10000 |
| 2 |  | 江口镇 | 板梁村 | 伟兴农牧场 | 1300 | 2000 |
| 3 |  | 江口镇 | 园顶村 | 坝强养殖场 | 1200 | 2000 |
| 4 |  | 江口镇 | 园顶村 | 莆田市鸿兴畜禽良种有限公司 | 11000 | 20000 |
| 5 |  | 江口镇 | 蒲江村 | 莆田市良种猪繁育有限公司 | 3000 | 6000 |
| 6 |  | 江口镇 | 蒲江村 | 莆田市莆兴农牧发展基地有限公司 | 3000 | 6000 |
| 7 | 秀屿区 | 埭头镇 | 潘宅村刘厝印石脚 | 莆田市秀屿区埭头兴发生猪养殖场 | 1000 | 2000 |
| 8 |  | 埭头镇 | 后郑村 | 莆田市顺发畜牧有限公司 | 1000 | 2000 |
| 9 |  | 平海镇 | 北峤村江边自然村 | 莆田市秀屿区众盛生猪养殖有限公司 | 1800 | 3600 |
| 10 |  | 东峤镇 | 亿生小区养殖有限公司内 | 莆田市鸿瑞农业有限公司 | 2500 | 5000 |
| 11 |  | 东峤镇 | 亿生小区养殖有限公司内 | 莆田天润农业有限公司 | 2500 | 5000 |
| 12 |  | 东峤镇 | 亿生小区养殖有限公司内 | 莆田市农邦生猪养殖有限公司 | 2500 | 5000 |
| 13 |  | 东峤镇 | 亿生小区养殖有限公司内 | 莆田市天启生猪养殖有限公司 | 2500 | 5000 |
| 14 |  | 东峤镇 | 亿生小区养殖有限公司内 | 莆田市绿康养殖有限公司 | 2500 | 5000 |
| 15 |  | 东峤镇 | 亿生小区养殖有限公司内 | 莆田市大丰收养殖有限公司 | 2500 | 5000 |
| 16 |  | 东峤镇 | 东兴村李家庄26号 | 莆田市闽屿投资有限公司 | 1000 | 2000 |
| 17 |  | 东峤镇 | 东兴村吴厝 | 莆田市秀屿区盛旺农业有限公司 | 1050 | 2100 |
| 18 |  | 笏石镇 | 温东村下尾 | 莆田市南山达盛养殖有限公司 | 2450 | 4900 |
| 19 |  | 笏石镇 | 温东村上东许 | 莆田市凯涛畜牧有限公司 | 2050 | 4100 |
| 20 |  | 平海镇 | 东湖村 | 莆田市壮大养殖有限公司 | 200 | 250 |
| 21 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区金农农牧有限公司 | 2495 | 4990 |
| 22 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区优农农牧有限公司 | 2485 | 4970 |
| 23 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区趣农农牧有限公司 | 2485 | 4970 |
| 24 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区归农生态农业有限公司 | 2495 | 4990 |
| 25 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区康农现代农业有限公司 | 2495 | 4990 |
| 26 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区绿强农牧有限公司 | 2490 | 4980 |
| 27 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区绿合农牧有限公司 | 2485 | 4970 |
| 28 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区凯盛农牧有限公司 | 2485 | 4970 |
| 29 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区绿清农牧有限公司 | 2490 | 4980 |
| 30 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区绿润农牧有限公司 | 2495 | 4990 |
| 31 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区神州农牧有限公司 | 2485 | 4970 |
| 32 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区源生态农牧有限公司 | 2490 | 4980 |
| 33 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区福桂农牧有限公司 | 2485 | 4970 |
| 34 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区绿态农牧有限公司 | 2485 | 4970 |
| 35 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区济农农牧有限公司 | 2495 | 4990 |
| 36 |  | 东峤镇 | 珠川村鸿达养殖小区 | 莆田市秀屿区潮和农牧有限公司 | 2485 | 4970 |
| 37 |  | 笏石镇 | 梅山村 | 福建省马氏养殖有限公司 | 2000 | 4000 |
| 38 |  | 平海镇 | 海芳养殖场 | 莆田市秀屿区平海海芳养殖场 | 1000 | 1500 |
| 39 |  | 平海镇 | 赤坡村 | 莆田市乐乐畜牧养殖 | 2450 | 4000 |
| 40 |  | 平海镇 | 卓东村 | 莆田市秀屿区国洪生猪养殖有限公司 | 1100 | 2200 |
| 41 |  | 笏石镇 | 温东村上东许 | 莆田市新飞牧业有限公司 | 2000 | 4000 |
| 42 |  | 平海镇 | 东美村外后山 | 莆田市远康生猪养殖有限公司 | 2100 | 4200 |
| 43 |  | 笏石镇 | 来垞村 | 福建省莆田市秀屿区强盛有限公司 | 2404 | 4808 |
| 44 |  | 平海镇 | 卓东村寄山顶 | 莆田市秀屿区平海镇卓东国明养殖场 | 1500 | 2600 |
| 45 |  | 笏石镇 | 温东村下尾 | 莆田市南山海盛农业综合开发有限公司 | 2400 | 4500 |
| 46 |  | 东峤镇 | 东兴村梁厝山 | 莆田市秀屿区春顺养猪场 | 2000 | 4000 |
| 47 | 仙游县 | 度尾镇 | 云居村 | 仙游鸳鸯台畜牧有限公司 | 2300 | 4600 |
| 48 |  | 大济镇 | 北山村 | 仙游县海臻生猪养殖有限公司 | 2300 | 4600 |
| 49 |  | 度尾镇 | 云水村 | 福建省星火农牧开发有限公司 | 2460 | 4600 |
| 50 |  | 游洋镇 | 龙山村 | 仙游县大兴生猪养殖专业合作社 | 2000 | 3900 |
| 51 |  | 度尾镇 | 云水村 | 福建省顺跃农牧开发有限公司 | 1500 | 3000 |
| 52 |  | 度尾镇 | 云居村 | 福建省展望农牧开发有限公司 | 2460 | 4600 |
| 53 |  | 度尾镇 | 云居村 | 莆田市明云肉联食品有限公司 | 2300 | 4600 |
| 54 |  | 度尾镇 | 屏山村 | 福建省腾远农牧有限公司 | 2390 | 4600 |
| 55 |  | 园庄镇 | 高峰村 | 莆田市煌威农牧有限公司 | 2300 | 4600 |
| 56 |  | 书峰乡 | 百松村 | 仙游县佳兴养殖有限公司 | 1600 | 3000 |
| 57 |  | 龙华镇 | 红旗村 | 仙游县金牧农副产品有限公司 | 2200 | 3900 |
| 58 |  | 游洋镇 | 龙山村 | 仙游县大兴生猪养殖专业合作社 | 2300 | 3900 |
| 59 |  | 大济镇 | 北山村 | 仙游县大济健容家畜养殖专业合作社 | 2000 | 2800 |
| 60 |  | 书峰乡 | 西坑村 | 莆田市仙野养殖有限公司 | 2000 | 3500 |
| 61 |  | 大济镇 | 阮里东井界 | 仙游县阿新农业专业合作社 | 2200 | 3900 |
| 62 |  | 书峰乡 | 锦峰村 | 仙游县景旺生猪养殖有限公司 | 2290 | 3900 |
| 63 |  | 社硎乡 | 白硎村 | 仙游县社硎宝炜专业合作社 | 2200 | 3900 |
| 64 |  | 园庄镇 | 土楼村 | 仙游县胜凉山果树种植专业合作社 | 2000 | 3500 |
| 65 |  | 游洋镇 | 五星村 | 福建省仙游县上城养殖有限公司 | 2000 | 3500 |
| 66 |  | 度尾镇 | 云居村 | 仙游县兴居农牧有限公司 | 1800 | 3600 |
| 67 |  | 度尾镇 | 云居村 | 仙游县顺仙农牧有限公司 | 2200 | 3900 |

# 附件2

莆田市2017年1月-11月新备案的禽类养殖场名单

| 序号 | 禽种类 | 县区 | 乡镇 | 街村 | 企业名称 | 年存栏量（羽） | 年出栏量（羽） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸭 | 涵江区 | 江口镇 | 东大村 | 莆田克里莫育种有限公司 | 21000 | 80000 |
| 2 | 鸭 | 秀 屿 区 | 东峤镇 | 梁厝村 | 莆田市秀屿区国安兴旺养殖场 | 20000 | 40000 |
| 3 | 鸭 |  | 东峤镇 | 先锋村 | 莆田市秀屿区兴源养殖有限公司 | 30000 | 60000 |
| 4 | 鸭 |  | 笏石镇 | 温东村 | 莆田市秀屿区东庄陈妹金家禽养殖场 | 36000 | 72000 |
| 5 | 鸭 |  | 月塘镇 | 洋埭村 | 莆田市秀屿区月塘乡福旺发达养殖场 | 80000 | 160000 |
| 6 | 鸭 |  | 东峤镇 | 东兴村 | 莆田市王氏农业开发有限公司 | 40000 | 80000 |
| 7 | 鸭 |  | 笏石镇 | 温东村 | 莆田市秀屿区笏石兴达家禽养殖场 | 2000 | 4000 |
| 8 | 鸭 |  | 笏石镇 | 温东村 | 莆田市秀屿区笏石九牧养殖公司 | 40000 | 80000 |
| 9 | 鸭 |  | 平海镇 | 东湖村 | 莆田市壮大养殖有限公司 | 40000 | 80000 |
| 10 | 鸭 |  | 东峤镇 | 先锋村后周溪 | 莆田市秀屿区家华家禽养殖有限公司 | 40000 | 80000 |
| 11 | 鸭 |  | 东峤镇 | 先锋村西尚 | 莆田市秀屿区华新家禽养殖有限公司 | 40000 | 80000 |
| 12 | 鸭 |  | 笏石镇 | 温东村 | 莆田市秀屿区笏石春生养殖公司 | 30000 | 60000 |
| 13 | 鸭 |  | 东峤镇 | 珠江村后山亭 | 莆田市秀屿区东峤莆惠家禽养殖场 | 40000 | 80000 |
| 14 | 鸭 |  | 平海镇 | 高苍村黑山边 | 莆田市金尧农业发展有限公司 | 30000 | 60000 |
| 15 | 鸭 |  | 东峤镇 | 先锋村后周溪 | 莆田市秀屿亿金家禽养殖有限公司 | 20000 | 40000 |
| 16 | 鸭 |  | 埭头镇 | 田边村 | 莆田市华财养殖有限公司 | 30000 | 60000 |
| 17 | 鸭 |  | 东峤镇 | 东兴村 | 莆田市秀屿区东峤家新鸭养殖场 | 6000 | 12000 |
| 18 | 鸭 |  | 东庄镇 | 石头村后海 | 秀屿生态肉田麻鸭养殖场 | 20000 | 80000 |
| 19 | 鸭 |  | 笏石镇 | 温东村 | 莆田市秀屿区笏石琼英家禽养殖场 | 60000 | 60000 |
| 20 | 鸭 |  | 东峤镇 | 东兴村 | 莆田秀屿新群家禽养殖有限公司 | 8000 | 16000 |
| 21 | 鸭 |  | 东峤镇 | 珠川村社边 | 莆田市秀屿兴阳养殖有限公司肉鸭养殖扩建项目 | 30000 | 60000 |
| 22 | 鸭 |  | 东峤镇 | 东兴村东苏 | 莆田市秀屿区东峤汉能鸭养殖场 | 20000 | 40000 |
| 23 | 鸭 |  | 埭头镇 | 高林村 | 福建省莆田市谢建宝家禽养殖有限公司 | 8000 | 16000 |
| 24 | 鸭 |  | 东峤镇 | 珠川村社边 | 莆田市秀屿东阳养殖有限公司 | 30000 | 60000 |
| 25 | 鸭 |  | 东峤镇 | 东兴村 | 莆田市秀屿区文钰养殖场 | 2000 | 4000 |
| 26 | 鸭 |  | 东峤镇 | 先锋村 | 莆田市秀屿区东峤金华养殖公司 | 21000 | 42000 |
| 27 | 鸭 |  | 平海镇 | 清洋村 | 莆田市秀屿区平海凌贤锦鸭场 | / | / |
| 28 | 鸡 |  | 笏石镇 | 温东村 | 莆田市福奥家禽养殖有限公司 | / | / |
| 29 | 鸭 |  | 平海镇 | 清洋村 | 平顺鸭场 | / | / |
| 30 | 鸭 |  | 笏石镇 | 温东村 | 温东村下尾养鸭项目 | 30000 | 60000 |
| 31 | 鸭 |  | 笏石镇 | 温东村 | 温东村养殖项目 | 25000 | 50000 |
| 32 | 鸭 |  | 笏石镇 | 温东村 | 莆田市秀屿区笏石翁丽家禽养殖场 | 30000 | 26000 |
| 33 | 鸭 |  | 埭头镇 | 田边村 | 莆田市华财养殖有限公司麻鸭养殖项目 | 6000 | 12000 |
| 34 | 鸭 |  | 平海镇 | 赤坡村 | 福建国辉养殖有限公司养殖项目 | 90000 | 180000 |
| 35 | 鸭 |  | 平海镇 | 赤坡村 | 福建耀旺牧业有限公司 | 90000 | 180000 |
| 36 | 鸭 |  | 东峤镇 | 先锋村 | 莆田市秀屿区东峤林德盛鸭养殖场 | 20000 | 40000 |
| 37 | 鸭 |  | 南日镇 | 三墩村港里农场 | 莆田市施有农业旅游有限公司 |  |  |
| 38 | 鸭 |  | 笏石镇 | 来宅村 | 莆田市建成畜禽养殖有限公司 | 20000 |  |
| 39 | 鸭 |  | 笏石镇 | 温东村 | 莆田市新春兴家禽养殖有限公司肉鸭养殖项目 | 10000 |  |
| 40 | 鸭 |  | 东峤镇 | 先锋村 | 莆田市秀屿区秋妹家禽养殖有限公司 | 40000 |  |
| 41 | 鸭 |  | 东峤镇 | 凌烟村 | 莆田市秀屿区东峤郭建辉鸭养殖场养殖项目 | 20000 |  |
| 42 | 鸭 |  | 东峤镇 | 先锋村 | 莆田市秀屿区青平家禽养殖有限公司 | 40000 |  |
| 43 | 鸭 |  | 东峤镇 | 梁厝村 | 莆田市秀屿区东峤郭建辉鸭养殖场养殖项目 | 20000 |  |
| 44 |  |  | 笏石镇 | 来宅与四村交界处 | 小规模畜禽养殖场建造 |  |  |
| 45 | 鸭 | 仙 游 县 | 度尾镇 | 霞溪村 | 莆田市仙游县福莆农牧有限公司 | 80000 | 80000 |
| 46 | 鸭 |  | 榜头镇 | 东宫村 | 仙游县先知家禽养殖专业合作社 | 30000 | 30000 |
| 47 | 鸡 |  | 园庄镇 | 后蔡村 | 仙游县聚和养殖发展有限公司 | 49000 | 140000 |
| 48 | 鸡 |  | 社硎乡 | 仙头村 | 仙游县创品园畜禽养殖专业合作社 | 50000 | 130000 |
| 49 | 鸭 |  | 龙华镇 | 红旗村 | 仙游县龙华阿淡鸡鸭养殖厂 | 50000 | 130000 |
| 50 | 鸡 |  | 盖尾镇 | 岭头村 | 仙游县展鸿农牧有限公司 | 30000 | 100000 |
| 51 | 鸡 |  | 书峰乡 | 锦峰村 | 仙游县书峰凤栩珍禽养殖场 | 20000 | 90000 |
| 52 | 鸭 |  | 游洋镇 | 龙山村 | 莆田市仙游县建兴农牧有限公司 | 70000 | 70000 |